编号：JSF－2006－0101                                      合同编号：

签订地点：

签订时间：

江苏省人防工程防护设备产品买卖合同

出卖方（简称卖方）：                                      卖方营业执照注册号：

工程项目名称：南京现代表面处理科技产业中心项目B地块工程  卖方生产资格许可证号：

买受方（简称买方）：                                      卖方质量检测登记证号：

一产品名称、规格型号、数量、单价、金额

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 洞口尺寸 |  | 单 位 | 数 量 | 开启方向 | 单 价 | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 宽度 | 高度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM1222(5) | 1200 | 2200 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 2 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM1523(5) | 1500 | 2300 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 3 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM2022(5) | 2000 | 2200 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 4 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM1221 | 1200 | 2100 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 5 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM1523 | 1500 | 2300 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 6 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM5528(6） | 5500 | 2800 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 7 | 防护密闭门(门槛高50) | HFMO820(6) | 800 | 2200 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 8 | 悬摆式防爆波活门 | HK600(5) | 620 | 1400 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 9 | 密闭门（门槛高50) | HM0716 | 700 | 1600 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 10 | 密闭门（门槛高50) | HM0820 | 800 | 2000 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 11 | 密闭门（门槛高50) | HM1020 | 1000 | 2000 | 扇 | 1 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊装费： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输费： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装费： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、卖方必须是国家人防办批准的定点生产、安装企业；并经江苏省人防办质量检测登记备案；      买方必须使用经国家人防办批准和江苏省人防办登记备案的企业生产和销售的防护设备。

三、质量要求、施工验收：所供防护设备应符合人民防空行业标准和规范要求。

四、运输方式、交货地点： 南京现代表面科技产业中心项目           。

五、供货时间：门框  2025年10月15日 送到施工现场，门扇供货时间买方应提前一个月书面通知卖方。

六、买方按工程进度向卖方发出书面供货通知，待卖方人防设备送到现场后，由买方对设备         的质量、数量进行验收并提供卸车条件，大件设备的包装或支架由卖方回收。

七、验收标准、方法：按《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》  （RFJ01-2002）及《人民防空工程防护设备试验检测与质量标准》（RFJ04-2009)执行。

八、付款方式：合同签订成立预付总货款30%卖方即生产，门框等预埋件按买方项目部施工进度提前5天时间通知材料进场，具备安装条件付总货款的30%，门扇送到现场并安装完成付总货款的20%，本工程经政府相关部门和买方验收合格，买卖双方完成本工程结算后，甲方付至结算总价的97%，余款在保修期满后付清。

九、违约责任：一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付总货款15%的违约金。

十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可向        当地工商行政管理部门合同调解组织申请调解，一方不愿调解或经调解不成的，提交仲裁委员会         仲裁（不约定仲裁或事后未达成仲裁协议的，可直接向人民法院起诉）。

十一、其它约定事项：

1.乙方负责将设备（附合格证书、安装使用及维护保养说明书）运送至工程现场，甲方（指总包单位）负责吊装设施及堆放场地，配合乙方卸货。

2.本工程全部内容/任一组团内容的保修期为 2 年，国家或甲方与建设单位另有更长保修期限规定的，从其规定。保修期从本工程全部内容经甲方及建设单位验收合格，移交给建设单位使用之日起计。

3.乙方每次向甲方请款时，必须提供甲方认可且符合合同约定的等额合法增值税专用发票。（开票内容须与合同内容一致，各组团或各地块独立开具发票，以甲方要求为准），否则甲方有权不付款。

4.合同履约保证金为人民币 壹万 元整（由乙方的投标保证金无息转成）。如乙方在合同有效期内发生违约事宜，甲方可从履约保证金内提取相应款项作为违约金（若履约保证金不足，乙方须自甲方要求之日起十天内向甲方补足）。如乙方原因致使合同无法履行，履约保证金全额不予返还，乙方承担违约责任并赔偿甲方的损失。如乙方在合同履行期间无违约行为，则甲方在支付本合同的第一笔合同款时一并无息原路退回剩余的履约保证金。

十二、本合同一式肆份，出卖人、买受人各贰份，由出卖人在合同签订后十日内送工程所在           地省辖市民防局备案，三十日内送省人防工程定额站备案。

| 出 卖 人 单位名称： （公 章） 单位地址： 法定代表人（签章）： 委托代理人： 签名人居民身份证号码： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 帐号： | 买 受 人 单位名称： （公章） 单位地址： 法定代表人（签章）： 委托代理人： 签名人居民身份证号码： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

江苏省民防局         制定

江苏省工商行政管理局  监制