# 常平西片区废水收集池管网相关事宜

常平西片区废水收集池管网从勘察现场联系人蒋枫获悉本次招标管网是满足两个主要功能：

1. 第一项主要功能是满足A1-04项目的消防用电、用水的管网，此项功能直接影响A1-04的竣工验收时间，施工范围是从A1-04地块至荣津商厦，甲方给予工期比较短，时间大概为10天；
2. 第二项主要功能是满足A1-04项目的废水排入污水处理厂站的管网，从荣津商厦至A2-07地块，工期大概为3个月，此段已有管网较多。