《南京现代表面处理科技产业中心项目A地块土方工程报价须知》答疑纪要（一）

- 招标合同中第3.4条“乙方负责施工的内容包括但不限于：场地平整、大土（石）方开挖及回填、基础土（石）方开挖及回填、配合甲方的锚杆支护工程进度、场地平整、修边坡、挖水沟、场内修路（砖渣、石渣、钢板铺设等由乙方提供）及土方回填，余方弃置（含运输及弃置场地，运输距离约为：    ，如因实际情况改变导致运输距离增减的，工程结算价不作调整，不属于增加工程）、场地内有原建筑砼地面和钢筋砼基础的破除及本工程所涉及的各项验收工作以及承包范围内的相关安全文明施工及其配合工作；乙方机械、车辆上路后的社会关系等。本工程图纸内出现漏项、错项、无重大工程量变更的图纸调整、图纸及清单未列明但属于本工程合理施工范围或基于完成本工程所需进行的施工范围等情形均属于乙方施工范围；上述所有内容产生的各项费用均包含在合同单价内，不属于增加工程，除非双方额外签证，否则结算时工程价款不作调整。”其中，请明确土方园区内有没有具体堆放位置，需不需要过马路，运距是多少。

- 回复：园区用于回填土方在园区内有具体堆放位置，不需要过马路。用于回填的土园区内运距直线距离约200米。

- 请提供完整的招标清单，尤需明确本工程土方工程量、外运土方量。

- 回复：详见招标清单（20240816版）及《土方开挖方案计量说明》。

- 请提供地质勘探报告文件。

- 回复：详见附件

- 附件：

- 附件1.招标清单（20240816版）及《土方开挖方案计量说明》。

- 附件2.《A地块详勘报告》。

- ...........................................................

- 收文回执

- 东莞市中泰建安工程有限公司：

- 我司已收到贵司《<南京现代表面处理科技产业中心项目A地块土方工程报价须知>答疑纪要(一)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

- 收文人员（签名）：

- 收文单位（盖章）：

- 2024年   月   日